АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2024 г.                                                                                                                 № 90

с. Новый Белый Яр

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  от 29 декабря 2023 г. № 135 «Об утверждении муниципальной  программы по комплексному благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2024-2026 год»

Администрация муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области постановляет:

- Внести в постановление администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 29 декабря 2023г. № 135 «Об утверждении муниципальной программы по комплексному благоустройству населенных пунктов  муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2024-2026 год» следующие изменения:

1.1) в паспорте программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»                         изложить в следующей редакции:

«

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на реализацию Программы составляют 3751,79 тыс.руб., в том числе по годам: 2024 год – 2313,28 тыс.руб. 2025 год – 1203,51 тыс.руб. 2026 год – 235,00 тыс.руб. В 2025 году предусмотрено софинансирование в рамках проекта развития муниципального образования, подготовленного на основе местных инициатив граждан : - из бюджета Ульяновской области — 684,77 тыс. руб.; - средства населения – 77,16 тыс. руб.; - средства хозяйствующих субъектов – 48,61 тыс. руб.; - средства местного бюджета- 154,18 тыс.руб.. |
| --- | --- |

»;

1.2) Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области     на реализацию Программы составляют 3751,79  тыс.руб., в том числе по годам:

2024 год – 2313,28  тыс.руб.

2025 год – 1203,51  тыс.руб.

2026 год –   235,00  тыс.руб.

В 2025 году предусмотрено софинансирование в рамках проекта развития муниципального образования, подготовленного на основе местных инициатив граждан :

- из бюджета Ульяновской области — 684,77 тыс. руб.;

- средства населения – 77,16 тыс. руб.;

- средства хозяйствующих субъектов – 48,61 тыс. руб.;

- средства местного бюджета- 154,18 тыс.руб..

Финансирование Программы производится из средств бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.(далее местный бюджет)

Объём средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы, носит прогнозируемый характер и ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на соответствующий финансовый год.

»;

1.3) Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

«

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы по комплексному благоустройству территории муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

на 2024- 2026годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Срок исполнения,годы | Всего тыс. Руб. | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Уличное освещение | местный бюджет | 2024-2026 | 720,00 | 320,00 | 200,00 | 200,00 | Глава администрации |
| 2 | Покупка и установка осветительных приборов | местный бюджет | 2024-2026 | 670,00 | 670,00 | 00,00 | 00,00 | Глава администрации |
| 3. 3.1 3.2 3.3 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения в т.ч. -спил сухостойных и аварийных деревьев; - обкос травы -ремонт памятников; | местный бюджет | 2024-2026 | 883,80 394,91 398,89 90,0 | 810,01 374,91 365,1 70,0 | 38,79 10,00 18,79 10,0 | 35,00 10,00 15,00 10,0 | Специалист-эксперт администрации |
| 4. | Договор на вывоз ТКО | местный бюджет | 2024-2026 | 50,00 | 50,00 |  |  | Глава администрации |
| 5. | Софинансирование благоустройства ограждения парка по адресу :с.Старый Белый Яр, ул.Центральная, 78 МО «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района | местный бюджет | 2024 | 60,22 | 60,22 |  |  | Глава администрации |
| 6. | Средства, поступившие от населения на ограждение парка по адресу :с.Старый Белый Яр, ул.Центральная, 78, софинансирование в рамках проекта развития муниципального образования, подготовленного на основе местных инициатив граждан. | Средства населения | 2024 | 37,06 | 37,06 |  |  | Глава администрации |
| 7. | Средства, поступившие от хозяйствующих субъектов( организаций, индивидуальных предпринимателей) на ограждение парка по адресу :с.Старый Белый Яр, ул.Центральная, 78, софинансирование в рамках проекта развития муниципального образования, подготовленного на основе местных инициатив граждан | Средства хозяйствующих объектов | 2024 | 23,17 | 23,17 |  |  | Глава администрации |
| 8. | Субсидия из областного бюджета Ульяновской области на ограждение парка по адресу :с.Старый Белый Яр, ул.Центральная, 78, софинансирование в рамках проекта развития муниципальногообразования, подготовленного на основе местных инициатив граждан | Областной бюджет | 2024 | 342,82 | 342,82 |  |  | Глава администрации |
| 9. | Софинансирование благоустройства «Устройство периметрального ограждения из 3D панелей территории парка, в честь погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны, по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Новый Белый Яр, ул. Кооперативная, 21В» МО «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района | местный бюджет | 2025 | 86,04 |  | 86,04 |  | Глава администрации |
| 10. | Средства, поступившие от населения на «Устройство периметрального ограждения из 3D панелей территории парка, в честь погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны, по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Новый Белый Яр, ул. Кооперативная, 21В» МО «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района | Средства населения | 2025 | 43,12 |  | 43,12 |  | Глава администрации |
| 11. | Средства, поступившие от хозяйствующих субъектов( организаций,индивидуальных предпринимателей)«Устройство периметрального ограждения из 3D панелей территории парка, в честь погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны, по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Новый Белый Яр, ул. Кооперативная, 21В» МО «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района | Средства хозяйствующих объектов | 2025 | 27,20 |  | 27.20 |  | Глава администрации |
| 12. | Субсидия из областного бюджета Ульяновской области на «Устройство периметрального ограждения из 3D панелей территории парка, в честь погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны, по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Новый Белый Яр, ул. Кооперативная, 21В» МО «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района | Областной бюджет | 2025 | 382,6 |  | 382,60 |  | Глава администрации |
| 13. | Софинансирование благоустройства «Устройство периметрального ограждения из 3D панелей территории парка, в честь погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны, по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Суходол, ул. Мира, д. 2Б» МО «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района | местный бюджет | 2025 | 68,14 |  | 68,14 |  | Глава администрации |
| 14. | Средства, поступившие от населения на «Устройство периметрального ограждения из 3D панелей территории парка, в честь погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны, по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Суходол, ул. Мира, д. 2Б» МО «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района | Средства населения | 2025 | 34,04 |  | 34,04 |  | Глава администрации |
| 15. | Средства, поступившие от хозяйствующих субъектов (организаций,индивидуальных предпринимателей) на «Устройствопериметрального ограждения из 3D панелей территории парка, в честь погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны, по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Суходол, ул. Мира, д. 2Б» МО «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района | Средства хозяйствующих объектов | 2025 | 21,41 |  | 21,41 |  | Глава администрации |
| 16. | Субсидия из областного бюджета Ульяновской области на «Устройство периметрального ограждения из 3D панелей территории парка, в честь погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны, по адресу: Ульяновская область,Чердаклинский район, с. Суходол, ул. Мира, д. 2Б» МО «Белоярское сельское поселение»Чердаклинского района | Областной бюджет | 2025 | 302,17 |  | 302,17 |  | Глава администрации |
|  | Итого |  |  | 3751,79 | 2313,28 | 1203,51 | 235,00 |  |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня  его официального обнародования.

Глава администрации

# муниципального образования

«Белоярское сельское поселение»

Чердаклинского района Ульяновской области                                         М.В.Елисеева